CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | MedSync 002D |
| Integrantes | Roberto Acuña, Hugo Ruiz, Denise Ulloa |
| Fecha y semana académica | 21/10/2026 |
| Iteración real del proyecto |  |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración:
En esta iteración revisaremos el estado actual de las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0 y lo compararemos con lo registrado en la Ficha 04. La meta es actualizar su trazabilidad, presentar un diagrama de actividades vinculado a un caso de uso con evidencias de un recorrido exitoso y una alternativa de validación o error, e identificar las brechas y el siguiente incremento con sus responsables, fechas y criterios de aceptación.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado Ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 / fila 1. Análisis y diseño | 19,05 % · Terminada y comprobada | No corresponde a una actividad del sistema. | Terminada y comprobada. | En las primeras fichas quedaron documentados el alcance, el modelo de datos, las interfaces y el flujo principal. |
| F02 / fila 2. Usuarios y roles | 9,52 % · Funciona parcialmente (50 %) | Validar el acceso y los permisos, si aparecen en el diagrama. | Funciona parcialmente. | El acceso y algunas restricciones por rol funcionan. Falta comprobar todos los permisos y recorridos. |
| F03 / fila 3. Pacientes y profesionales | 9,52 % · Funciona parcialmente (50 %) | Corresponde al diagrama de gestión de pacientes y profesionales, si lo presentan. | Terminada y comprobada. | Recepción puede consultar y editar fichas de pacientes, y administración puede registrar y editar profesionales. |
| F04 / fila 4. Especialidades y servicios | 4,76 % · Funciona parcialmente (50 %) | Seleccionar y validar la atención durante la reserva. | Funciona parcialmente. | Se pueden consultar especialidades y servicios al reservar. Crear y editar esos datos desde la administración sigue pendiente. |
| F05 / fila 5. Disponibilidad de profesionales | 9,52 % · Funciona parcialmente (50 %) | Asignar o modificar horarios y consultar horas disponibles. | Terminada y comprobada. | El administrador puede asignar horarios a los profesionales y modificar los existentes. Lo comprobaron en la aplicación y en la base de datos. |
| F06 / fila 6. Reserva de horas | 9,52 % · Terminada y comprobada | Relacionar con las actividades del diagrama de reserva. | Terminada y comprobada. | La Ficha 03 muestra una reserva guardada en PostgreSQL y visible en “Mis citas”. Las capturas posteriores muestran reservas de paciente y recepción, además del aviso cuando el horario ya fue tomado. |
| F07 / fila 7. Reprogramación y cancelación de citas | 4,76 % · Funciona parcialmente (50 %) | Relacionar con esos recorridos si aparecen en el diagrama. | Terminada y comprobada. | Comprobaron cambios de estado e historial; al reprogramar o reasignar se actualiza la cita existente. |
| F08 / fila 8. Notificaciones y reportes de agenda | 9,52 % · Iniciada, no funcional (25 %) | No corresponde al flujo de reserva presentado. | Iniciada, no funcional. | Hay una pantalla de reportes, pero todavía faltan la conexión con la API y las notificaciones operativas. |
| F09 / fila 9. Gestión de centros y separación de datos | 4,76 % · Funciona parcialmente (50 %) | Solo relacionar si el diagrama muestra cómo se resuelve el centro. | Funciona parcialmente. | El backend resuelve el centro y su base de datos. La administración de centros y planes todavía usa datos locales. |
| F10 / fila 10. Integración y pruebas | 19,05 % · Funciona parcialmente (50 %) | Relacionar con las actividades del diagrama que comprobaron. | Funciona parcialmente. | En las iteraciones anteriores probaron el registro de pacientes y las reservas con PostgreSQL. Todavía falta integrar y probar algunos módulos. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: 61,90 %    Avance actual: 73,81 %    Variación: 11,91 puntos porcentuales
Semanas restantes reales: 16
Evidencia que explica la variación: Desde la Ficha 04 se completó la asignación y modificación de horarios, y se comprobaron los cambios de estado, la reprogramación y la reasignación de citas. También se verificó la gestión de fichas de pacientes y profesionales

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Diagrama de actividades de gestión de citas. Se adjunta como archivo independiente para que pueda leerse completo. Diagrama Actividad de Gestión de Citas

Ruta en GitHub y versión:

Imagen:Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias_Documentacion/Diagrama_Actividad_Gestion_CItas.png

Archivo Editable:Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias_Documentacion/Diagrama_Actividad_Gestion_CItas.drawio

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | Se comprobó que paciente y recepción pueden iniciar el proceso de reserva, consultar horarios y reservar una hora disponible. La reserva queda guardada en PostgreSQL y aparece en la aplicación |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | Si no hay horarios disponibles, el sistema informa que no se puede reservar ese día. Si hay horarios, permite elegir uno; al confirmar, vuelve a comprobar que siga disponible. Si otra persona ya lo reservó, muestra un error. |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | La reserva la inicia el paciente o recepción. El paciente usa su ficha asociada a su cuenta; recepción selecciona una ficha activa. El sistema valida los datos y la disponibilidad mediante la API, y registra la reserva en la base de datos del centro. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | En este flujo están comprobadas la consulta de horarios, la reserva y la respuesta cuando el horario ya está ocupado. Las tareas pendientes de otros módulos, como la administración de especialidades y servicios, no forman parte de este diagrama. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | El diagrama representa el flujo de reserva. No representa todos los casos de uso de gestión de citas, como cancelación o reprogramación. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | Agendar cita. |
| Actor y objetivo | El paciente puede reservar una hora para sí mismo y recepción puede hacerlo para un paciente. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F02 Usuarios y roles; F04 Especialidades y servicios; F05 Disponibilidad de profesionales; F06 Reserva de horas; F10 Integración y pruebas. |
| Precondiciones y datos de entrada | Para realizar la prueba, el usuario debe iniciar sesión. También debe haber un paciente, una atención, un profesional y horarios disponibles. Luego se selecciona el paciente si la reserva la hace recepción , la atención, el profesional, la fecha y la hora. |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | El sistema muestra las horas disponibles y revisa nuevamente el horario al confirmar. Si otra persona ya reservó esa hora, aparece el mensaje “El horario seleccionado ya no se encuentra disponible” y no se genera una segunda reserva. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Cuando la reserva se completa, aparece un mensaje de confirmación y la cita queda guardada con el paciente, el profesional, la fecha, la hora y el estado correspondiente. |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Si el flujo es parcial, identificar dónde se interrumpe. Versión probada: MedSync ejecutado localmente, conectado a PostgreSQL de Clínica Horizonte. Rama: codex/horarios-profesionales.

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01–A04 y A07 | Probamos la reserva con el profesional Roberto Acuña para el 26/10/2026 a las 09:30. Se adjuntan las capturas donde se selecciona el horario, tanto desde el perfil de paciente como desde recepción. |
| Validación y decisión | A05, A08 y A13 | Desde el perfil del paciente, el horario aparecía disponible. Después, recepción intentó reservar la misma hora y el sistema indicó que ya no estaba disponible. Se adjunta la captura del mensaje. |
| Procesamiento y registro | A15 | La reserva quedó guardada en PostgreSQL con estado PENDIENTE. En la consulta aparece la cita 34, asociada al paciente 5 y al profesional 17, para el 26/10/2026 a las 09:30. Se adjunta la captura de la consulta. |
| Salida al usuario | A16 | Después de reservar, la aplicación mostró el mensaje “Reserva creada correctamente” y la cita apareció en la lista. Se adjunta esa captura. |
| Alternativa ante error | A09 o A14 | Al intentar reservar desde recepción la misma hora que ya había tomado el paciente, apareció el mensaje “El horario seleccionado ya no se encuentra disponible”. Se adjunta esa captura como evidencia del caso de error. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Todavía no está implementada la creación de especialidades desde la administración de MedSync. Tampoco está disponible la opción para que cada centro active las especialidades que ofrecerá. | Implementar el flujo para que el administrador de MedSync cree especialidades y luego el administrador de cada centro active las que correspondan. | Roberto Acuña, Hugo Ruiz y Denise Ulloa. Fecha de cierre: 29/10/2026. | El administrador de MedSync puede crear una especialidad y esta queda disponible para los centros. El administrador de un centro puede activarla y, al reservar en ese centro, solo aparecen las especialidades activas. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| En la última retroalimentación, el profesor indicó que la creación de especialidades debe hacerla el administrador de la plataforma (MedSync), y que cada administrador de centro solo debe poder activar las que correspondan a su centro, no crearlas libremente. | Esta semana se conectó la administración de especialidades y prestaciones al backend real (antes era solo un mockup en el frontend), pero todavía como un único nivel: el administrador del centro crea y edita directamente. Falta separar esto en los dos roles que pidió el profesor — queda como el compromiso pendiente del punto 7 de esta ficha, con cierre el 29/10/2026. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | La disposición del equipo para apoyarse entre áreas (frontend, backend, base de datos) permitió cerrar módulos que dependían de varias partes a la vez, como la administración de especialidades y prestaciones. |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | El modelo de datos actual guarda las especialidades dentro de la base de datos propia de cada centro (conexión center, una base distinta por centro médico), no en una tabla compartida a nivel de plataforma. Implementar que el administrador de MedSync cree una especialidad y esta “aparezca” en todos los centros para que cada uno la active implica un catálogo a nivel de plataforma y un mecanismo que replique o referencie esa especialidad en la base de cada centro — algo que el sistema no tiene todavía, porque hasta ahora cada petición solo resuelve la base de un centro a la vez. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Diseñar el catálogo de especialidades a nivel de plataforma (tabla en la base core), el endpoint para que el administrador de MedSync la cree, y el flujo para que el administrador de cada centro solo pueda activarla/desactivarla — sin crear ni editar nombre o descripción. Responsable: [confirmar]. |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: __________________________________________________
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ubicación de la reflexión en el diario: ______________________________________________

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________