FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 1 | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | MedSync | Semana / iteración | Iteracion 1 |
| Fecha | 07/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr):

Implementar y validar el primer incremento funcional de MedSync , enfocado en el registro de cuenta e inicio de sesión de pacientes, integrando el frontend con el backend y la base de datos.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración:

En esta iteración se aborda la necesidad de que los pacientes puedan crear una cuenta e ingresar al sistema de manera segura, dejando sus datos registrados en la base de datos.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta:

La meta se considera cumplida si el paciente puede crear una cuenta desde el formulario del frontend e iniciar sesión correctamente, además de mantener una sesión activa mediante Sanctum y verificar que los datos registrados queden almacenados en la base de datos.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

- Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

- Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

- Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

- Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Roberto+Hugo + Denise | Diagramas |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Roberto + Hugo | Enlace base de datos github |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Denise Ulloa | Interfaces |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Denise + Roberto + Hugo | Backlog MedSync |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir el incremento funcional de la Iteración 1, enfocado en crear cuenta e iniciar sesión | Roberto + Hugo + Denise | 04/09/2026 | 05/09/2026 | Listo | Ficha de avance semanal |
| Diseñar e implementar las vistas de crear cuenta e inicio de sesión en el frontend | Denise Ulloa | 07/09/2026 | 08/09/2026 | Listo | Enlace Github Fronted |
| Implementar la autenticación en backend | Hugo Ruiz | 05/09/2026 | 07/09/2026 | Listo | Enlace github backend |
| Crear y ajustar la estructura inicial de la base de datos mediante migraciones | Roberto Acuña + Hugo Ruiz | 06/09/2026 | 07/09/2026 | Listo | Enlace github migraciones |
| Elaborar respaldo SQL y documentación de base de datos | Roberto Acuña | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Listo | Enlace github base de datos |
| Validar integración entre frontend, backend y PostgreSQL | Roberto + Hugo + Denise | 08/09/2026 | 08/09/2026 | Listo | Cuenta creada desde el frontend, inicio de sesión funcionando y datos verificados en PostgreSQL |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Registro, login y logout de pacientes funcionando de principio a fin: frontend - API Laravel - PostgreSQL. Se corrigieron los modelos, se validó el RUT chileno, y se confirmaron los datos guardados en la bd. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Lo único pendiente es definir cómo se trabaja la base de datos para evitar cruces de información entre centros médicos. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Con el docente se validó la arquitectura del sistema y los requerimientos, también se terminó de definir la metodología a utilizar en la base de datos. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se tomó la decisión de realizar diferentes bases de datos para cada centro médico y así evitar riesgos de duplicaciones o filtraciones. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo de cruce o exposición de datos entre distintos centros médicos | Podría comprometer la privacidad de los pacientes y el aislamiento de la información de cada centro | Diseñar la separación de datos por centro médico y validar su implementación antes de continuar con nuevos módulos | Denise + Hugo Próxima iteración |
| Integración entre frontend, backend y autenticación | Puede impedir el acceso correcto de los usuarios o provocar errores de sesión | Mantener pruebas de registro, login, logout y sesión autenticada durante cada incremento | Roberto + Denise + Hugo Próxima iteración |
| Estructura de base de datos aún en evolución | Cambios posteriores pueden afectar migraciones, relaciones y funcionalidades ya implementadas | Documentar las decisiones de modelo de datos y realizar los cambios mediante migraciones versionadas | Roberto + Hugo Próxima iteración |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar la gestión inicial de centros médicos y el aislamiento de sus datos | Hugo + Denise + Roberto | 17/09/2026 | Cada centro médico puede ser identificado dentro del sistema y sus datos no pueden ser consultados desde otro centro |
| Ajustar el modelo de datos y migraciones según la estrategia definida | Hugo + Roberto | 17/09/2026 | Las migraciones se ejecutan correctamente y la estructura permite separar la información de cada centro |
| Adaptar el frontend para trabajar con el centro médico correspondiente | Denise + Roberto | 17/09/2026 | El usuario visualiza únicamente información asociada al centro médico correspondiente |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________