# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 1 | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | MedSync | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 22/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Registrar un paciente desde la pagina de Medsync, almacenar sus datos en Postgresql y permitir que pueda iniciar sesion en el portal de Clinica horizonte

Tabla principal que se utilizará:

La tabla principal que se utilizara es patients de la base de datos medsync_clinica_horizonte

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

El resultado que se espera es que el paciente quede registrado correctamente y pueda iniciar sesión con la cuenta creada para acceder al portal de la clínica horizonte

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla patients contiene agregados 3 pacientes de prueba A,B y C. | Evidencia 01 Registros A, B y C en PostgreSQL. Ubicacion:Enlace |
| Entrada | El paciente D se ingresará desde el formulario de crear cuenta | Evidencia 02 Formulario de creación de cuenta. Ubicacion:Enlace |
| Proceso | El sistema valida la información y crea la cuenta, además almacena la ficha del paciente | Evidencia 03 Paciente D almacenado correctamente. Ubicacion:Enlace |
| Resultado | El paciente D queda almacenado en su tabla correspondiente y puede iniciar sesión en Medsync. | Evidencia 04 Inicio de sesión y acceso al portal. Ubicacion:Enlace |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Roberto Acuña | Evidencias/Iteracion_02/01_pacientes_A_B_C.png |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Denise Hugo | Evidencias/Iteracion_02/02_crear_paciente_D.png |
| Validaciones de los datos ingresados | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Denise + Hugo | Evidencias/Iteracion_02/validacion_paciente_D.png |
| Registro D almacenado correctamente | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Roberto+Hugo | Evidencias/Iteracion_02/03_paciente_D_postgresql.png |
| Proceso ejecutado desde la aplicación | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Roberto + Denise + Hugo | Evidencias/Iteracion_02/usuario_D_center_users.png |
| Resultado visible y comprobado | ☐ Pendiente ☐ En curso X Listo | Roberto + Denise + Hugo | Evidencias/Iteracion_02/04_login_paciente_D.png |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | Tabla patients de la base de datos medsync_clinica_horizonte. |
| Datos del registro D y validaciones | Se ingresarán los datos personales del paciente, como nombre, apellido, RUT, fecha de nacimiento, correo, teléfono, previsión, dirección y contraseña. Se validarán los campos obligatorios, el formato de los datos y la confirmación de la contraseña. |
| Proceso que se ejecutará | Desde el formulario de creación de cuenta se registrará un nuevo paciente. El sistema validará la información, creará su cuenta de usuario, lo asociará a Clínica Horizonte con rol de paciente y almacenará su ficha en la base de datos. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | El paciente D quedará registrado en la tabla patients y podrá iniciar sesión con la cuenta creada para acceder al portal de Clínica Horizonte. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar los registros de prueba A, B y C en la tabla patients | Roberto Acuña | 15-09-2026 | 16-09-2026 | Listo | 01_pacientes_A_B_C.png |
| Conectar el formulario de crear cuenta al backend real y corregir el login tras la separación de bases de datos. | Hugo Ruiz + Denise Ulloa | 16-09-2026 | 20.09-2026 | Listo | 02_crear_paciente_D.png y validacion_paciente_D.png |
| Registrar paciente D desde la aplicación, verificar su almacenamiento en PostgreSQL e iniciar sesión con la cuenta creada | Roberto + Denise + Hugo | 20-09-2026 | 22-09-2026 | Listo | 03_paciente_D_postgresql.png, usuario_D_center_users.png y 04_login_paciente_D.png |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | Se mostraron los tres registros de prueba ya almacenados en la tabla patients de medsync_clinica_horizonte. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | Se completó el formulario de creación de cuenta con los datos del paciente D. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | El sistema validó RUT, correo, teléfono, previsión y contraseña, rechazando datos inválidos antes de continuar. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | Se confirmó en PostgreSQL que el paciente D quedó registrado en patients, junto con su usuario en users y su relación en center_users. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | Se ejecutó el flujo completo: registro → creación de usuario → asociación a Clínica Horizonte → login automático. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | El paciente D pudo iniciar sesión con la cuenta creada y acceder al portal de Clínica Horizonte. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se logró registrar un paciente nuevo desde el formulario real del frontend, almacenar su información en postgreSQL y que pudiera iniciar sesión con la cuenta creada. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | No quedan tareas pendientes dentro de lo que se había definido para esta iteración. Se comprobó creando al paciente D, revisando que quedará guardado y entrando al portal con su cuenta. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se decidió que MedSync tenga una base general y que cada centro médico tenga su propia base de datos. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| La separación de la base de datos en dos conexiones (core/center) rompió el login y el registro por cambios de namespace en los modelos y por una columna eliminada | El registro y el login dejaron de funcionar hasta corregirlo | Se corrigieron los imports del AuthController, se registraron las nuevas rutas de migraciones en AppServiceProvider | Hugo Ruiz- Roberto Acuña |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectar la edición de profesionales y la gestión de especialidades | Todos | 01-10-2026 | El ADMIN puede editar un profesional existente y asignarle especialidades, y los cambios quedan reflejados en PostgreSQL |

Estado general de la iteración:  X Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________