Informe de Avance Fase 2

Proyecto MedSync

Nombre estudiante: Roberto Acuña

Sección: 002D

Asignatura: Capstone

Docente: Reginaldo Salinas

Fecha: 12/10/2026

# Índice

Contenido

Índice	2

1.	Introducción	2

2.	Abstract	2

2.1.	Abstract en español	2

2.2.	Abstract en inglés	3

3.	Desarrollo	3

3.1.	Descripción del proyecto APT	3

3.2.	Relevancia del proyecto	4

3.3.	Estado de avance por módulos	4

3.4.	Resultados de las iteraciones	5

3.5.	Dificultades, facilitadores y ajustes	5

4.	Objetivos	5

4.1.	Objetivo general	5

4.2.	Objetivos específicos	6

5.	Metodología del trabajo	6

6.	Tecnologías seleccionadas	6

7.	Distribución de funciones del equipo	7

8.	Seguimiento del plan y avance actual	7

9.	Evidencias de avance	8

10.	Indicadores de calidad considerados	9

11.	Conclusión individual	10

12.	Reflexión individual	10

# Introducción

Este informe presenta el avance alcanzado por MedSync durante la Fase 2 del Proyecto APT. Resume los incrementos desarrollados, la metodología utilizada, las evidencias disponibles y el estado de las actividades comprometidas para la versión 1.0. El porcentaje actualizado de avance registrado en el Excel es 69,04 %.

El proyecto busca apoyar la gestión administrativa de centros médicos mediante una aplicación web para organizar pacientes, profesionales y agenda. El seguimiento distingue las funciones ya comprobadas de aquellas que todavía requieren conexión con el backend, pruebas o integración, para orientar el trabajo restante antes de cerrar una versión estable.

# Abstract

## Abstract en español

MedSync es una aplicación web para apoyar la gestión administrativa de centros médicos, especialmente la administración de pacientes, profesionales y horas de atención. Durante la Fase 2 se conectaron flujos principales con una API y una base de datos PostgreSQL, y se revisó su comportamiento desde el sistema y mediante consultas a los datos persistidos. El avance ponderado actual informado por el equipo es 69,04 %.

Entre los resultados recientes se encuentran la edición de fichas de profesionales, la vinculación de una cuenta de paciente con una ficha ya existente y la actualización de reservas al reprogramarlas o cancelarlas. Aún se debe completar o reforzar la configuración de disponibilidad, la administración de especialidades y servicios, los permisos, las notificaciones, los reportes y las pruebas de integración antes de considerar estable la versión 1.0.

## Abstract en inglés

MedSync is a web application that supports the administrative management of medical centers, particularly patient records, healthcare professionals, and appointments. During Phase 2, key user flows were connected to an API and a PostgreSQL database, and their behavior was checked in the application and against persisted data. The team reports a current weighted progress of 69.04%.

Recent results include editing professional records, linking a patient account to an existing patient record, and updating appointments when they are rescheduled or cancelled. Availability management, specialty and service administration, permissions, notifications, reports, and broader integration testing still require work before version 1.0 can be considered stable.

# Desarrollo

## Descripción del proyecto APT

MedSync se definió como un sistema web para la gestión de agenda y recursos administrativos de centros médicos. Su propósito es organizar la información necesaria para coordinar pacientes, profesionales, prestaciones, disponibilidad y reservas desde perfiles con responsabilidades distintas.

En la Fase 2 se implementaron y revisaron procesos de registro, acceso y reserva, y luego se trabajó en la gestión de fichas y en los cambios de reservas. El alcance continúa siendo administrativo: no incluye diagnósticos ni fichas clínicas, y tampoco procesa los pagos que un paciente realiza en una consulta.

La solución utiliza React y TypeScript en el frontend, Laravel para la API REST y PostgreSQL para la persistencia. La arquitectura contempla información general de la plataforma y datos asociados a cada centro médico, junto con controles de acceso según el centro y el rol del usuario.

## Relevancia del proyecto

La necesidad que aborda MedSync es mantener ordenada la agenda y la información administrativa asociada a la atención. La disponibilidad de los profesionales, los cambios de horario y la coordinación entre recepción y pacientes requieren que los datos se mantengan consistentes y que las acciones importantes queden registradas.

Por este motivo, el proyecto no se limita a mostrar pantallas: los flujos principales deben comunicarse con el backend, persistir sus cambios y respetar las relaciones entre centros, cuentas y registros. La revisión de PostgreSQL y del historial de reservas permite comprobar parte de ese comportamiento.

## Estado de avance por módulos

El seguimiento más reciente clasifica como terminados y comprobados el análisis y diseño, pacientes y profesionales, reserva de horas, y reprogramación y cancelación. En pacientes se comprobó que una cuenta creada con el mismo RUT y correo puede quedar vinculada a una ficha existente, evitando duplicar ese registro. En profesionales se revisó la edición de datos y su persistencia.

La reasignación de una reserva a otro profesional actualiza la cita existente y conserva su identificador. El historial registra la creación y los cambios efectuados. También se revisó el cambio de estado desde recepción y su reflejo en la base de datos. Estas comprobaciones corresponden a los flujos probados; no significan que cada escenario posible del sistema ya esté cubierto.

Usuarios y roles, especialidades y servicios, disponibilidad de profesionales, gestión de centros y pruebas de integración siguen parciales. Notificaciones y reportes tienen un avance inicial. La tabla de seguimiento muestra el peso de cada módulo, el estado asignado y su contribución al porcentaje informado en el Excel. Los valores de las filas se muestran redondeados a dos decimales; el Excel conserva mayor precisión y reporta un total de 69,04 %.

## Resultados de las iteraciones

La Ficha de Avance 02 documentó el ingreso de datos, la conexión con la base de datos y un primer proceso de registro y acceso. Las capturas asociadas muestran la ficha de un paciente de prueba, el registro persistido y la asociación de la cuenta con el centro médico.

La Ficha de Avance 03 se enfocó en generar y comprobar resultados. El flujo de reserva permite seleccionar atención y horario, guardar la cita y visualizarla en “Mis citas”. La evidencia de esa iteración relaciona la acción realizada desde la aplicación con el registro almacenado.

La Ficha de Avance 04 incorporó trazabilidad de funcionalidades, medición del avance y planificación de la versión 1.0. Ese documento representa el corte de su fecha de elaboración; el valor de 69,04 % usado aquí corresponde a la actualización posterior del Excel confirmada por el equipo.

## Dificultades, facilitadores y ajustes

La integración entre la interfaz, la API y la base de datos ha requerido más tiempo del previsto. En algunos módulos, la pantalla está disponible pero aún falta completar la persistencia o probar el flujo completo. También es necesario ampliar la validación conjunta para detectar errores que no aparecen al revisar cada función por separado.

La organización del trabajo por áreas, el uso de React, Laravel y PostgreSQL, y la disposición del equipo para apoyarse facilitaron el avance. No se eliminan tareas del plan original; se ajusta el orden para priorizar disponibilidad, administración de especialidades y servicios y permisos. Luego se deben cerrar notificaciones y reportes, integrar los módulos y reservar tiempo para corregir errores y validar la versión 1.0. La comunicación temprana de avances y bloqueos también debe mejorar.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar e integrar progresivamente un sistema web SaaS para la gestión de agenda y recursos administrativos de centros médicos, comprobando que los flujos implementados persistan sus datos y respeten las relaciones y accesos definidos.

## Objetivos específicos

- Implementar los flujos administrativos de pacientes, profesionales y reservas, incluyendo la vinculación entre una cuenta de paciente y su ficha cuando corresponda.

- Permitir que los cambios de estado, la reprogramación y la cancelación de una reserva se reflejen en la base de datos y mantengan trazabilidad en el historial.

- Completar la conexión de disponibilidad, especialidades y servicios para que puedan administrarse desde la aplicación y utilizarse en el proceso de reserva.

- Fortalecer los permisos por rol y centro, e incorporar las funciones de notificaciones y reportes contempladas para la versión 1.0.

- Integrar y probar los módulos en conjunto, corregir los errores detectados y validar una versión estable antes del cierre del proyecto.

# Metodología del trabajo

El equipo organizó el trabajo mediante incrementos registrados en las fichas de avance. Cada iteración tuvo un foco concreto: conexión inicial y primer proceso, comprobación de salidas y, posteriormente, trazabilidad y medición del avance.

El desarrollo se realizó por capas: interfaz, API y persistencia. Para comprobar una función se revisó el resultado desde el perfil correspondiente y, cuando aplicaba, se contrastó con los datos guardados en PostgreSQL. Las pruebas automatizadas focalizadas complementan las verificaciones manuales; el equipo debe seguir ampliando las pruebas de integración.

GitHub se utiliza para mantener el código y registrar los cambios. El Excel permite monitorear los módulos, asignarles peso y calcular el porcentaje ponderado. Las fichas de iteración explican qué se trabajó, mientras que las capturas y resultados de pruebas respaldan las funciones que se reportan como comprobadas.

# Tecnologías seleccionadas

El proyecto utiliza React con TypeScript para el frontend; Tailwind CSS y shadcn/ui para la interfaz; Laravel para el backend; PostgreSQL como motor de base de datos; Eloquent ORM para el acceso a datos; Laravel Sanctum para autenticación; y una API REST para comunicar los componentes. GitHub apoya el control de versiones. Estas tecnologías permiten mantener separadas la presentación, la lógica de negocio y la persistencia.

# Distribución de funciones del equipo

La distribución inicial se organizó por áreas, aunque la integración requiere colaboración entre los integrantes y no se limita de forma rígida a esas responsabilidades.

- Denise Ulloa se enfoca principalmente en frontend, interfaces y prototipado con React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui y Figma. También participa en las pruebas y en la revisión de los flujos de usuario.

- Hugo Ruiz se enfoca principalmente en backend y API con Laravel, incluyendo lógica de negocio y autenticación. También participa en la integración entre frontend y backend.

- Roberto Acuña se enfoca principalmente en PostgreSQL y en el modelo de datos: entidades, relaciones, restricciones, integridad y documentación. Durante esta fase también participó en la comprobación de persistencia y en la revisión de los flujos funcionales junto con el equipo.

# Seguimiento del plan y avance actual

| Módulo | Peso | Estado actual | Avance aportado | Evidencia actual | Brecha o próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | 19,05 % | Terminada y comprobada | 19,05 % | Fichas de avance y diseño inicial | Mantener trazabilidad de los cambios. |
| Usuarios y roles | 9,52 % | Funciona parcialmente | 4,76 % | Registro, acceso y roles principales | Completar y probar permisos integrales. |
| Pacientes y profesionales | 9,52 % | Terminada y comprobada | 9,52 % | Edición de fichas y vínculo cuenta-paciente | Conservar evidencia y validar casos adicionales. |
| Especialidades y servicios | 4,76 % | Funciona parcialmente | 2,38 % | Consulta desde los flujos actuales | Conectar alta y edición desde la aplicación. |
| Disponibilidad profesional | 9,52 % | Funciona parcialmente | 4,76 % | Consulta de horarios al reservar | Completar configuración desde la aplicación. |
| Reserva de horas | 9,52 % | Terminada y comprobada | 9,52 % | Reserva persistida y visible en Mis citas | Mantener pruebas de flujo completo. |
| Reprogramación y cancelación | 4,76 % | Terminada y comprobada | 4,76 % | Estado e historial; reasignación conserva la cita | Ampliar pruebas de escenarios y actores. |
| Notificaciones y reportes | 9,52 % | Iniciada, no funcional | 2,38 % | Avance inicial de requerimientos | Implementar conexión y validar resultados. |
| Gestión de centros y datos | 4,76 % | Funciona parcialmente | 2,38 % | Separación por centro en flujos existentes | Completar y probar cobertura de datos. |
| Integración y pruebas | 19,05 % | Funciona parcialmente | 9,52 % | Pruebas focalizadas y revisión manual | Ejecutar integración completa y corregir fallos. |

# Evidencias de avance

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ficha de iteración | Fichas 2 y 3 | Registro de los incrementos de ingreso de datos, primer proceso, reservas y comprobación de salidas. | Permiten relacionar el avance con las metas de cada iteración. |
| Seguimiento | Ficha 4 y Excel actualizado | Matriz de módulos, pesos, estados, brechas y avance ponderado de 69,04 %. | Permite monitorear cuánto se ha completado para la versión 1.0. |
| Persistencia | Capturas PostgreSQL | Consultas de pacientes, profesionales, reservas e historial. | Comprueban que los cambios observados se guardan en la base de datos. |
| Sistema | Capturas de interfaz | Registro, cuenta, edición de fichas, reserva y visualización de citas. | Muestran el flujo desde la perspectiva de los perfiles que lo utilizan. |
| Vinculación | Capturas de paciente y cuenta | Ficha existente asociada a la cuenta que usa el mismo RUT y correo. | Respalda la vinculación sin duplicar el registro del paciente. |
| Trazabilidad | Captura de historial de reserva | Eventos asociados a la reserva y reasignación sobre el mismo identificador. | Permite revisar los cambios de estado y profesional. |
| Control de versiones | Repositorio GitHub | Código fuente y cambios de frontend y backend. | Facilita revisar qué se implementó y cómo evolucionó el proyecto. |
| Pruebas | Pruebas automatizadas y manuales | Validaciones focalizadas de pacientes, profesionales y agenda. | Complementan la demostración y ayudan a detectar regresiones. |

# Indicadores de calidad considerados

La revisión considera la integridad del modelo de datos, la persistencia de los cambios, la integración entre frontend y backend, el control de acceso por rol y centro, y la validación funcional. Las pruebas y consultas de base de datos aportan evidencia técnica; la demostración de los flujos permite observar el comportamiento desde el punto de vista de quienes usarán el sistema.

Las evidencias de las iteraciones 2 y 3 muestran, respectivamente, el registro y acceso inicial, y la creación y visualización de reservas. Las pruebas recientes de pacientes y profesionales respaldan la edición de fichas y la vinculación entre la cuenta del paciente y un registro existente.

Para reprogramación y cancelación se dispone de capturas de la reserva y de su historial, donde se observa la reasignación asociada al mismo identificador. El Excel contiene el monitoreo ponderado; GitHub permite revisar el código y las pruebas. Se debe mantener la relación entre cada evidencia, la función que respalda y el estado declarado.

# Conclusión individual

MedSync has reached a meaningful stage: the team can demonstrate the main administrative flows for patient records, professional records, and appointments, and can check their data in PostgreSQL. Rescheduling and cancellation also clarified that reassignment updates the existing appointment and preserves its history. The reported progress of 69.04% reflects substantial work, while the remaining modules show that the product still needs integration and validation before version 1.0 can be considered stable. The next stage should complete availability, service and specialty administration, permissions, notifications, and reports, then test the application as a whole and correct the issues found.

This phase has shown me that a feature is not complete simply because it appears in the interface. Its behavior, persistence, and relationships must also be checked. The evidence gathered from the system and PostgreSQL made it easier to explain what was actually verified and what still needs work.

# Reflexión individual

I have tried to stay committed to the project and to complete the work assigned to me. I am also learning to explain technical ideas more clearly and confidently, especially when the team needs to make a decision or solve a problem.

Our group is organized and willing to help when a task crosses frontend, backend, or database work. That cooperation has supported our progress. We can improve our communication by sharing updates, questions, and blockers earlier. In the next stage, I will work on presenting my ideas with more clarity and raising issues sooner so the team can coordinate its work effectively.