# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 1 | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | MedSync | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Visualización de las reservas realizadas por el paciente en la sección “Mis citas”, mostrando la información correspondiente a la especialidad, servicio, profesional, fecha, horario y estado de la cita.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

El paciente utilizará esta salida para consultar y verificar las horas médicas que ha reservado. A partir de la información mostrada podrá identificar sus próximas citas y, posteriormente, gestionar su reprogramación o cancelación.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Registro e inicio de sesión de pacientes, conexión entre frontend, backend Laravel y PostgreSQL, gestión y consulta de especialidades, servicios, profesionales y disponibilidades, creación de reservas y visualización de las citas reservadas por el paciente. Adicionalmente, se demostrará la habilitación de acceso a profesionales mediante invitación por correo electrónico.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Resultado esperado y obtenido |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Ficha_Avance_Proyecto_Capstone_1Alumno.docx |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | x Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | 01_pacientes_A_B_C.png, 03_paciente_D_postgresql.png y usuario_D_center_users.png |
| Ingreso y validación de datos | 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | 02_crear_paciente_D.png y validacion_paciente_D.png |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | 03_paciente_D_postgresql.png, usuario_D_center_users.png y 04_login_paciente_D.png |
| Salida de datos para el usuario | 03 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | 04_mis_citas.png |
| Otra funcionalidad propia del proyecto | 03 | X Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Invitacion_profesional.png |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Se utilizan los datos del paciente autenticado y la información relacionada con la reserva, como especialidad, servicio, profesional, disponibilidad, fecha, horario y estado de la cita almacenados en PostgreSQL. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | El sistema consulta las reservas asociadas al paciente que ha iniciado sesión y obtiene la información relacionada con la especialidad, servicio y profesional. Además, se utilizan los horarios disponibles del profesional para permitir la creación de una reserva válida. |
| Formato de salida seleccionado | Listado de citas mostrado en la sección “Mis citas” del portal del paciente. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | La salida se considera correcta si la reserva realizada desde la aplicación aparece en “Mis citas” y la información mostrada coincide con el registro almacenado en PostgreSQL. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar el flujo de reserva para que el paciente pueda seleccionar especialidad, servicio y profesional. | Denise + Hugo + Roberto | 25/09/2026 | 26/09/2026 | listo | 01_seleccion_atencion.png |
| Permitir al paciente seleccionar una fecha y un horario disponible para completar la reserva. | Denise + Hugo | 26/09/2026 | 28/09/2026 | listo | 02_seleccion_horario.png |
| Registrar la reserva realizada por el paciente y comprobar su almacenamiento en PostgreSQL. | Hugo + Roberto | 28/09/2026 | 29/09/2026 | listo | 03_reserva_postgresql.png |
| Mostrar las reservas del paciente en la sección “Mis citas”, incluyendo fecha, profesional, atención, estado y acciones disponibles. | Denise + Hugo + Roberto Acuña | 29/09/2026 | 30/09/2026 | listo | 04_mis_citas.png |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Se mostraron los datos necesarios para realizar la reserva, como la especialidad de Cardiología, la consulta cardiológica, el profesional y los horarios disponibles. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | El paciente ingresó al sistema y realizó una reserva seleccionando especialidad, servicio, profesional, fecha y horario. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | La reserva realizada quedó visible en la sección “Mis citas”, mostrando la fecha, profesional, atención y estado de la cita. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | Se revisó la tabla appointments en PostgreSQL y se comprobó que la reserva mostrada en “Mis citas” coincide con la información guardada en la base de datos. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Se mostraron las funcionalidades realizadas anteriormente, como creación de cuenta, validación de datos, almacenamiento del paciente, asociación al centro e inicio de sesión. La Iteración 01 se encuentra respaldada por su ficha de avance. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Se identificó que la creación de especialidades y servicios todavía se realiza mediante seeders y debe incorporarse al portal del administrador. También quedan por completar o seguir probando las opciones de reprogramar y cancelar citas. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | La sección “Mis citas” permite al paciente consultar sus reservas e identificar la atención, el profesional, la fecha, el horario y el estado de cada cita. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Según la comprobación registrada en esta ficha, la reserva visible en “Mis citas” coincide con el registro de la tabla appointments en PostgreSQL. | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | Se requiere completar y validar la reprogramación y cancelación de citas e incorporar la creación y gestión de especialidades y servicios al portal del administrador, actualmente dependiente de seeders. | ☐ Logrado X Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Especialidades y servicios creados mediante seeders. | El administrador aún no puede gestionar estos datos desde la aplicación. | Implementar su gestión en el portal del administrador y validar su persistencia y disponibilidad en el flujo de reserva. | Equipo: Denise, Hugo y Roberto. Próxima iteración; fecha por confirmar. |
| Reprogramación y cancelación pendientes de completar o validar. | El paciente puede consultar sus reservas, pero aún no se ha demostrado el flujo completo para modificarlas o cancelarlas. | Completar ambos flujos y verificar disponibilidad, actualización del estado y coherencia entre “Mis citas” y PostgreSQL. | Equipo: Denise, Hugo y Roberto. Próxima iteración; fecha por confirmar. |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reprogramación y cancelación de citas desde el portal del paciente. | Denise, Hugo y Roberto | Por confirmar | El paciente puede reprogramar una cita a un horario disponible y cancelar una reserva. Los cambios se guardan en PostgreSQL y se reflejan en “Mis citas”, sin permitir reservar un horario ocupado. |
| Gestión de especialidades y servicios desde el portal del administrador. | Denise, Hugo y Roberto | Por confirmar | El administrador puede crear y editar especialidades y servicios desde la aplicación. Los datos se guardan en PostgreSQL y aparecen correctamente relacionados en el flujo de reserva del paciente. |

Estado general de la iteración:  X Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________