}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Roberto Acuña, Hugo Ruiz, Denise Ulloa |
| --- | --- |
| Rut | 20.826.267-k, 20.096.423-5, 19.309.198-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

Sistema web orientado a la gestión de agenda y recursos administrativos para centros médicos, permitiendo administrar pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidad y reservas, junto con roles de usuario, notificaciones y reportes de agenda.

| Nombre del proyecto | MedSync |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, desarrollo web, bases de datos y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software, gestión de bases de datos, desarrollo de aplicaciones web y gestión de proyectos tecnológicos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto MedSync busca solucionar las dificultades que pueden presentarse en los centros médicos al momento de gestionar recursos relacionados con la agenda y atención, como pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidad y reservas. Se escogió este tema porque corresponde a una problemática que puede ser abordada mediante una solución informática y además se relaciona directamente con el campo laboral de la Ingeniería en Informática. El proyecto se sitúa en el contexto de centros médicos que requieren organizar y centralizar la información relacionada con su agenda administrativa. Esta situación puede afectar principalmente al personal administrativo, profesionales de la salud y pacientes, especialmente ante problemas de disponibilidad, reservas, reprogramaciones y cancelaciones. El aporte del proyecto será desarrollar una solución que permita centralizar la gestión de estos recursos, facilitando la administración de la agenda y el acceso a la información necesaria para los usuarios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto Medsync consiste en desarrollar un sistema web para la gestión de agenda y recursos administrativos de los centros médicos. El cual les permitirá administrar pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidad y reservas, incluyendo funciones de reserva , reprogramación y cancelación, como también roles de usuario, notificaciones y reportes de agenda. El proyecto estará enfocado exclusivamente en la gestión administrativa de la agenda, por lo que no contempla el almacenamiento de diagnósticos ni fichas clínicas. La solución buscará centralizar la información y facilitar la coordinación entre pacientes, profesionales y personal administrativo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos de desarrollo de sistemas, bases de datos, desarrollo frontend y backend, además de aspectos relacionados con la seguridad y gestión de información. Las competencias seleccionadas permitirán al equipo analizar los requerimientos del proyecto, diseñar la solución, desarrollar sus funcionalidades y organizar la información mediante una base de datos, considerando los permisos de los distintos usuarios. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales del equipo, principalmente con el desarrollo de software y la creación de soluciones informáticas para resolver problemas de organizaciones. Su desarrollo permitirá aplicar y reforzar conocimientos de desarrollo web, bases de datos, backend, frontend y ciberseguridad, aportando a la formación profesional de los integrantes del equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, ya que tiene un alcance definido y se cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Para su desarrollo, el equipo cuenta con los conocimientos adquiridos durante la carrera y con herramientas disponibles para la implementación del sistema. Una de las principales dificultades será organizar el tiempo disponible y definir correctamente los permisos y el manejo de los datos como también el identificar correctamente los requerimiento que necesitará este proyecto. Para esto, el equipo organizará las tareas y etapas del proyecto de acuerdo con las funcionalidades que se deben desarrollar y los objetivos planteados. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web SaaS para la gestión de agenda y recursos administrativos de centros médicos, que permita centralizar y facilitar la administración de pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidad y reservas de cada organización, incorporando herramientas para la gestión de reprogramaciones, cancelaciones, roles de usuario, notificaciones y reportes de agenda. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar los requerimientos y procesos relacionados con la gestión de pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidad y reservas de los centros médicos. Diseñar la estructura del sistema, las interfaces y la base de datos en base a los requerimientos definidos para MedSync. Desarrollar las funcionalidades para gestionar pacientes, profesionales, especialidades y agenda, incluyendo la disponibilidad, reservas, reprogramaciones y cancelaciones. Implementar los roles y permisos de los usuarios, además de las notificaciones y reportes necesarios para la gestión de la agenda. Realizar pruebas funcionales para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas y verificar que cumplan con los requerimientos establecidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto MedSync, se utilizará la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo mediante iteraciones cortas o sprints que permitan desarrollar, probar y mejorar progresivamente las funcionalidades del sistema. El equipo organizará las tareas mediante un Product Backlog, seleccionando las actividades a desarrollar en cada sprint y realizando revisiones periódicas del avance. Primero se definirá el alcance y funcionalidades que tendrá MedSync, considerando las necesidades de sus distintos usuarios. Luego se diseñará la estructura del sistema, incluyendo la base de datos, las interfaces y la arquitectura del software, considerando su funcionamiento como una solución SaaS para múltiples centros médicos y la separación de la información correspondiente a cada organización. Posteriormente se desarrollarán las funcionalidades de manera incremental, realizando pruebas durante el proceso para detectar y corregir errores. Finalmente se realizaran pruebas generales del sistema con sus correspondientes ajustes. Tecnologías seleccionadas: - React + TypeScript (Frontend): Se utilizará para desarrollar las distintas interfaces del sistema facilitando la organización y el mantenimiento del código. - Tailwind CSS + shadcn/ui (Diseño de interfaz): Nos permitirá crear componentes reutilizables y mantener un diseño consistente en el sistema. - Laravel (Backend): Se utilizará para desarrollar la lógica del sistema, la API y gestionar las diferentes funcionalidades del backend de forma ordenada. - PostgreSQL (Base de datos): Se utilizará para almacenar y relacionar la información del sistema como los pacientes, profesionales, especialidades, disponibilidad y reservas, manteniendo la integridad de los datos. - Eloquent ORM: Permitirá gestionar la comunicación entre Laravel y PostgreSQL de manera más sencilla mediante modelos y relaciones. - Laravel Sanctum (Autenticación): Se utilizará para gestionar y proteger el acceso de los usuarios al sistema. - API REST (Comunicación frontend-backend): Permitirá la comunicación entre el frontend desarrollado en React y el backend desarrollado en Laravel mediante solicitudes HTTP. - Spatie Laravel Permission (Roles y permisos): Permitirá definir los roles y permisos de los usuarios, controlando el acceso a las distintas funciones de MedSync. - Figma (Prototipado): Se utilizará para diseñar y revisar las interfaces y principales flujos del sistema antes de su desarrollo. - Git + GitHub (Control de versiones): Permitirán llevar un registro de los cambios y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. Distribución de funciones del equipo: Denise Ulloa: Responsable principalmente del desarrollo frontend y la implementación de las interfaces del sistema utilizando React, TypeScript, Tailwind CSS y shadcn/ui. Además, participará en el prototipado de interfaces mediante Figma y en las pruebas de las funcionalidades desarrolladas. Hugo Ruiz: Responsable principalmente del desarrollo backend y de la API del sistema mediante Laravel, incluyendo la implementación de la lógica de negocio, autenticación, roles y permisos. Además, participará en la integración entre frontend y backend y en la corrección de errores. Roberto Acuña: Responsable principalmente del diseño, implementación y gestión de la base de datos PostgreSQL, incluyendo la definición de entidades, relaciones, restricciones e integridad de los datos. Además, participará en la integración entre la base de datos y el backend mediante Eloquent ORM, así como en la documentación técnica y pruebas del sistema. Las responsabilidades podrán complementarse entre los integrantes cuando una actividad requiera trabajo conjunto o sea necesario apoyar el desarrollo de otras áreas del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Formulario de selección de proyecto | Documento en el que se presentó y formalizó la selección del proyecto MedSync, indicando sus principales características y objetivos. | Definición y selección formal del proyecto ATP, además de respaldar que MedSync se relaciona con las competencias e intereses profesionales de la carrera y el equipo de trabajo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollar una solución de software. | Análisis de requerimientos | Identificar y definir los requerimientos principales para medsync, considerando las necesidades de pacientes, profesionales y administradores | Documentación del proyecto y herramientas de documentación. | 1 semana | Roberto + Hugo + Denise | Definir el alcance y validar los requerimientos antes de comenzar el diseño. |
| Construir modelo de datos. | Diseño de la base de datos. | Diseñar las entidades, relaciones y estructura de la base de datos de MedSync. | PostgreSQL, pgAdmin, diagrama ER | 1 semana. | Roberto | Se debe validar el modelo antes de comenzar la implementación. |
| Desarrollar una solución de software. | Diseño de arquitectura. | Definir la estructura Backend, Frontend, APIs y comunicación con la base de datos. | Laravel, React, PostgreSQL, API REST, Eloquent | 1 semana. | Hugo + Denise + Roberto | Se debe mantener una estructura clara y escalable. |
| Desarrollar una solución de software. | Diseño de interfaces. | Crear los prototipos de las principales pantallas del sistema. | Figma | 1 semana. | Denise | Las interfaces deben considerar los distintos usuarios. |
| Desarrollar una solución de software. | Desarrollo de usuarios y roles. | Implementar registro, inicio de sesión y permisos según el tipo de usuario. | Laravel, Sanctum, Spatie, PostgreSQL | 2 semanas. | Hugo + Roberto | Considerar seguridad y permisos. |
| Administrar ambientes, servicios y bases de datos. | Desarrollo de pacientes y profesionales. | Implementar la gestión de la información básica de pacientes y profesionales. | React, Laravel, PostgreSQL, Eloquent | 2 semanas. | Hugo + Denise + Roberto | Validar correctamente los datos ingresados. |
| Desarrollar una solución de software. | Gestión de especialidades. | Implementar la creación, modificación y consulta de especialidades médicas. | React, Laravel, PostgreSQL, Eloquent | 1 semana | Hugo + Denise + Roberto | Relacionar especialidades con profesionales. |
| Desarrollar una solución de software. | Reserva de horas. | Implementar la búsqueda de profesionales y reserva de horas médicas por parte del paciente. | React, Laravel, PostgreSQL, Eloquent | 2 semanas. | Hugo + Denise + Roberto | validar la disponibilidad antes de confirmar, |
| Desarrollar una solución de software. | Gestión de disponibilidad | Implementar la configuración y consulta de los horarios disponibles de los profesionales. | React, Laravel, PostgreSQL, Eloquent | 2 semanas. | Hugo + Denise + Roberto | La disponibilidad debe considerar los horarios definidos por cada profesional. |
| Desarrollar una solución de software. | Reprogramación y cancelación de reservas. | Implementar las funciones necesarias para modificar o cancelar una reserva existente. | React, Laravel, PostgreSQL, Eloquent | 1 Semana | Hugo + Denise + Roberto | Validar las condiciones para modificar o cancelar una reserva. |
| Desarrollar una solución de software. | Notificaciones. | Implementar el envío de notificaciones relacionadas con las reservas, reprogramaciones y cancelaciones. | Laravel + servicio de notificaciones por definir | 1 Semana | Hugo | Definir los eventos que generarán una notificación. |
| Desarrollar una solución de software. | Reportes de agenda. | Implementar reportes que permitirán consulta y revisar la información de la agenda | React, Laravel, PostgreSQL | 1 Semana | Hugo + Denise + Roberto | Los reportes deben mostrar información útil para la gestión administrativa. |
| Desarrollar una solución de software. | Integración de módulos. | Integrar los módulos desarrollados para asegurar el funcionamiento conjunto del sistema. | GitHub, React, Laravel, PostgreSQL | 2 semanas. | Hugo + Denise + Roberto | Verificar la comunicación entre Frontend, Backend y base de datos. |
| Desarrollar una solución de software. | Pruebas del sistema. | Realizar pruebas de las principales funcionalidades y corregir los errores encontrados. | Herramientas de prueba por definir, GitHub | 2 semanas. | Hugo + Denise + Roberto | Registrar y corregir los problemas detectados durante las pruebas. |
| Administrar ambientes, servicios y bases de datos. | Gestión de centros médicos y separación de datos. | Implementar la asociación de usuarios, profesionales, pacientes, especialidades y reservas con cada centro médico. | Laravel, PostgreSQL, Eloquent. | 1 Semana | Hugo + Roberto | Verificar que cada organización solo pueda acceder a la información que le corresponde. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.